РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11 сентября 2018г.                             	                                            №71-р

с. Ботлих

1. На основании Паспорта муниципального проекта «Оказание муниципальных услуг в электронной сфере», утвержденного распоряжением администрации МР «Ботлихский район» от 4.09.2018г. №70-р, утвердить прилагаемый Календарный план перехода на предоставление востребованных муниципальных услуг в электронном  виде в МР «Ботлихский район».

2. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Заурбекова Д.А.

Первый заместитель

главы администрации                                                             А. Магомедов

УТВЕРЖДЕНО

распоряжением

АМР  «Ботлихский район»

от 11.09.2018г.  №71-р

Календарный план

мероприятий  перехода на представление востребованных муниципальных услуг в электронном  виде в МР «Ботлихский район»

Срок начала  -      15.09.2018 г.

Срок окончания- 31.12.2020 г.

| № п.п. | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация сведений в РГУ обо всех муниципальных услугах и выгрузка сведений на Единый портал госуслуг (ЕПГУ) | Хайбулаев А.Х. -вед. специалист ОЭ УФ и Э | 15.09.2018г. (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 2 | Внесение отчетов, относящихся к компетенции органов местного самоуправления в ГАС «Управление» | Хайбулаев А.Х. -вед. специалист ОЭ УФ и Э | ежеквартально |
| 3 | Проведение организационных мероприятий и закрепление персонально ответственных лиц на местах за оказание услуг в электронной форме и функционирование электронных сервисов во всех органах местного самоуправления | Заурбеков Д.А. –зам. главы администрации | систематически |
| 4 | Создание технических условий необходимых для работы уполномоченных лиц за предоставление муниципальных услуг в электронный виде и лиц уполномоченных для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) при оказании государственных и муниципальных услуг | Заурбеков Д.А. –зам. главы администрации Хайбулаев А.Х. -вед. специалист ОЭ УФ и Э | систематически |
| 5 | Проведение разъяснительной работы с заявителями о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Ответственные по пунктам | Весь период |
| 6 | Расклеивание перечня электронных услуг и кратких инструкций о способах получения услуг в электронной форме в местах фактического оказания услуг, в муниципальных учреждениях и местах массового пребывания населения | Ответственные по пунктам | 30.09.2018г. (далее актуализация и обновление информации весь период) |
| 7 | Проведение рекламной компании в муниципальных СМИ и в сети Интернет о преимуществах получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | Ответственные по пунктам | Весь период |
| 8 | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача разрешения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства» | Нуцалханов Р.М. -главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 9 | Перевод в электронный вид услуги: «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» | Нуцалханов Р.М. -главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 10 | Перевод в электронный вид услуги: «Прием заявлений и выдача документов о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» | Нуцалханов Р.М. - главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 11 | Перевод в электронный вид услуги: «Подготовка документов и выдача разрешения на ввод объектов в эксплуатацию» | Нуцалханов Р.М. - главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 12 | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей» | Алиева П.Б. - начальник архивного отдела | 15.09.2018г. |
| 13 | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, справок и иных документов)» | Главы СП | 15.09.2018г. |
| 14 | Перевод в электронный вид услуги: «Присвоение (изменение, аннулирование) адреса объектам недвижимости» | Главы СП | 15.09.2018г. |
| 15 | Перевод в электронный вид услуги: «Подготовка и (или) утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане» | Главы СП | 15.09.2018г. |
| 16 | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача свидетельства на право размещения и функционирования нестационарного объекта потребительского рынка» | Нуцалханов Р.М. - главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 17 | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка» | Нуцалханов Р.М. - главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 18 | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе» | Главы СП | 15.09.2018г. |
| 19 | Перевод в электронный вид услуги: «Предоставление в собственность, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и их садоводческим, огородническим или дачным некоммерческим объединениям без проведения торгов» | Главы СП | 15.09.2018г. |
| 20 | Перевод в электронный вид услуги: «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций» | Нуцалханов Р.М. - главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 21 | Перевод в электронный вид услуги: «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Нуцалханов Р.М. - главный специалист отдела С и А | 15.09.2018г. |
| 22 | Создание необходимых технических условий и принятие организационных мер, для оказания услуг в сфере ЗАГС в электронной форме | Администрация, отдел ЗАГС | 30.09.2018г. |
| 23 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация брака» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 24 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация расторжения брака» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 25 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация рождения» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 26 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация смерти» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 27 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация установления отцовства» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 28 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация усыновления (удочерения)» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 29 | Реализация и запуск электронного сервиса «Регистрация перемены имени» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 30 | Реализация и запуск электронного сервиса «Внесение изменений в записи актов гражданского состояния» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 31 | Реализация и запуск электронного сервиса «Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и справок» | Омарова Ш.М. - начальник отдела ЗАГС | 1.10.2018г. |
| 32 | Перевод на электронный вид услуги: «Предоставление информации из реестра муниципальной собственности» | Хайбулаев Х.А. - начальник отдела УМИ и З | 1.01.2019г. |
| 33 | Перевод на электронный вид услуги: «Предоставление информации о ранее приватизированном имуществе» | Хайбулаев Х.А. - начальник отдела УМИ и З | 1.01.2019г. |
| 34 | Перевод на электронный вид услуги: «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» | Руководители образовательных учреждений, УО | 1.09.2019г. |
| 36 | Перевод на электронный вид услуги: «Выдача разрешения на снижение брачного возраста лицам, достигшим возраста 16 лет, но не достигшим совершеннолетия» | Отдел опеки и попечительства УО | 1.09.2019г. |
| 37 | Перевод на электронный вид услуги: «Выдача разрешения на изменение имени и (или) фамилии ребенка, не достигшего возраста 14 лет» | Отдел опеки и попечительства УО | 1.09.2019г. |
| 38 | Перевод на электронный вид услуги: «Выдача разрешения на распоряжение движимым и недвижимым имуществом несовершеннолетних, недееспособных (ограничено дееспособных) совершеннолетних граждан» | Отдел опеки и попечительства УО | 1.09.2019г. |
| 39 | Перевод на электронный вид услуги: « Выдача заключения о возможности быть усыновителем (ми)» | Отдел опеки и попечительства УО | 1.09.2019г. |
| 40 | Перевод на электронный вид услуги: «Принятие на учет граждан, признанных малоимущими, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» | Нуцалханов Р.М. -главный специалист отдела С и А | 1.01.2020г. |
| 41 | Перевод на электронный вид услуги: «Принятие на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан» | Нуцалханов Р.М. -главный специалист отдела С и А | 1.01.2020г. |
| 42 | Перевод на электронный вид услуги: «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» | Нуцалханов Р.М. -главный специалист отдела С и А | 1.09.2020г. |
| 43 | Переход органов местного самоуправления МР «Ботлихский район» на оказание услуг преимущественно в электронной форме | Заурбеков Д.А. и ответственные по пунктам | на весь период |