1. Инвестиционные проекты реализуемые на территории МР «Ботлихский район»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование/инициатор проекта | Место реализации краткое описание проекта | Уровень готовности проекта | Объемы инвестиций (млн. рублей) | | | | Эффективность проекта | | | | | Необходимые формы государственной поддержки |
| Всего | Собственные средства | Привлекаемые средства | Фактически вложено сначала реализации проекта на 01.01.2016 г. | Срок реализации (лет) | Срок окупаемости (лет) | Предполагаемые среднегодовые объемы производства (млн. рублей) | Предполагаемые среднегодовые объемы налоговых выплат в бюджеты всех уровней (млн. рублей) | Количество созданных/планируемых к созданию рабочих мест (всего, в т.ч. по годам реализации проекта) (един.) |
|  | Строительство бойни и цеха по переработке охлажденной баранины в рамках инвестиционного проекта «Создание интегрированного комплекса МРС на инновационных технологиях». ООО «АгроДагИталия» | Ботлихский район, с. Ботлих. Завершено строительство цеха. | Наличие бизнес-плана, ПСД, земельный участок 0,5 га. | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 187,5 | 20152016 | 5 | 41,0 | 15,0 | Планируется 50 | Субсидирование части затрат, налоговые льготы |
|  | Строительство животноводческой фермы на 100 голов КРС.  КФХ «Тасута-1» | Кутан Ахай-отар, Бабаюртовская ЗОЖ. Идет строительство | Наличие бизнес-плана, ПСД, земельный участок 0,3 га. | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 | 5 | 1,8 | 0,6 | Планируется 2 | Субсидирование части затрат, налоговые льготы. |
|  | Строительство животноводческой фермы на 100 голов КРС.  КФХ «Заргу» | Ботлихский район, с. Анди.  Идет строительство | Наличие бизнес-плана, ПСД, земельный участок 0,3га. | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 | 5 | 1,8 | 0,6 | Планируется 2 | Субсидирование части затрат, налоговые льготы. |
|  | Строительство животноводческой фермы на 100 голов КРС.  КФХ «Ячин» | Ботлихский район, с. Зило.  Идет строительство | Наличие бизнес-плана, ПСД, земельный участок 0,3га. | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2016 | 5 | 1,8 | 0,6 | Планируется 2 | Субсидирование части затрат, налоговые льготы. |
|  | Создание плодопитомника семечковых и косточковых культур.  СПоК «Гуги» | Ботлихский район, с. Ботлих. Проводится подготовка почвы под посадку косточек для плодовых саженцев. | Наличие бизнес-плана, ПСД, земельный участок 1,0 га. | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 20152016 | 6 | 0,6 | 0,2 | Планируется 3 | Субсидирование части затрат, налоговые льготы. |
|  | Реконструкция линии розлива сока на Ботлихском ФКЗ.  ОАО «Аквариус» | Ботлихский район, с. Ботлих. Приобретено оборудование, проводится реконструкции линии. | Наличие бизнес-плана, ПСД, цех | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 17,0 | 2015 2016 |  |  |  | Планируется 5 | Субсидирование части затрат, налоговые льготы. |