**Благоустройство общественной территории по ул. Центральная**

**с. Анди Ботлихского района Республики Дагестан**

**Информация по состоянию на 30**

**30.07.2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип территории | **-** | общественная территория |
| Площадь территории (кв. м) | **-** | 800 |
| Дата заключения контракта | **-** | 06.04.2020 |
| Исполнитель работ (подрядная организация) | **-** | ООО «Исток» Ибрагимов Магомедзагир Карибович тел.8(988) 200 08 70 |
| Стоимость работ (тыс. руб.) | **-** | 2 412,2 |
| Дата завершения работ | **-** | 30.09.2020 |
| Строительная готовность (%) | **-** | 55 |
| Объем освоенных средств (тыс. руб./%) | **-** | 838, 96 т.р. /34,8% |
| Наличие камер видеонаблюдения | **-** | да |
| Наличие информационного щита | **-** | да |

Приложение: \_\_ фото

**Заместитель**

**главы администрации А. Лабазанов**

Ответственный М. Омаров

Тел. 8928 555 51 71