***Благоустройство площади Базарная с. Ботлих***

***на 15.10.2019г.***

**Объем финансовых средств:** 4 737, 8 млн. рублей

Заказчик: МБУ «УЖКХ» АМР «Ботлихский район»

Подрядчик ООО «Зилико»

**Освоено:** 4 737, 8 млн. рублей (100 %)

На сэкономленные средства 337, 3. т.р. заключено доп. соглашение на другие работы.

Срок сдачи объекта: 1 ноября 2019 г. (по доп. соглашению)

Необходимо проведение публичного мероприятия по сдаче объекта. 

