Приложение №1 к письму Минсельхозпрода РД от 3 июня 2014 года №10-1 -2/10

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный

комплекс» в Ботлихском  районе за январь 2015 г.

| № № п/п | 1. Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования; 2. Инициатор проекта; З.Ответственный за реализацию инвестпроекта; 4. Место регистрации инвестпроекта; 5. Место фактического нахождения | Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | Уровень готовности инвестпроекта | Планируется создать рабочих мест, чел. | Всего вложено средств, млн. руб. | В т.ч. вложено средств в от четном месяце, млн. руб. | Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств | Наличие бизнес- плана + - | Наличие ПСД + - | Наличие инвестиционной площадки и ее описание | Начало реализации (число, месяц, год) | Завершенение, план (число, месяц, год) |  | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств | ВСЕГО: | В т.ч. привлекаемых средств | В т.ч. привлекаемых средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство птицефермы на 16.0 т.гол КФХ «Шериф». Гаджиев Ш.А. с.Алак Ботлихский р-н. Бабаюртовская зона отгонного животноводства | 18.0 | 18.0 | - | + | + | Зем. участок на террит СПК «Алакский» , 3 га | 2013 | 2016 | 18 | 9.0 | 9.0 | - | 2.0 | 2.0 | - | Первый этап строительства завершен, идет выращивание птичьего мяса, создано 8 рабочих мест. |
| 2. | Строительство птицефермы на 11.0 т.гол СПК «Хъараб» Абдулазизова З. с.Ансалта Ботлихский р-н с. Ансалта Ботлихский р-н | 12.0 | 12.0 | - | + | + | Зем. участок на террит АСП с/с Ансалта, 1.5 га | 2013 | 2017 | 12 | 6.0 | 6.0 |  | 1.2 | 1.2 |  | Первый этап строительства завершен, идет выращивание птичьего мяса, создано 6 рабочих мест. |
| 3. | Строительство птицефермы на 3.0 т. голов КФХ «Заман» Гаирбеков Г Р с.Анди Ботлихский р-н с.Анди Ботлихский р-н | 9.0 | 9.0 | - | + | + | Зем. участок на терр. АСП с/с Анди 0.2 га | 2013 | 2015 | 9 | 4.0 | 4.0 | - | 1.6 | 1.6 |  | Первый этап строительства завершен, идет выращивание птичьего мяса, создано 4 рабочих мест |
| 4. | Строительство малогаба- ритной теплицы на 15 т.в год ЛПХ Абдулаева Х.А с.Ботлих Ботлихский р-н. с.Ботлих Ботлихский р-н | 0.7 | 0.7 | - | + | + | Зем. уч.на терр. АСП с/с Ботлихский 0.11 га | 2014 | 2015 | 4 | 0.7 | 0.7 | - | 0,2 | 0,2 | - | Строительство завершено, идет выращивание овощей, создано 4 рабочих мест |
| 5. | Строительство теплицы на 20.0 тонн в год ЛПХ Магомаева М.М с.Ботлих с. Ботлих | 0.5 | 0.5 |  | + | + | Зем участок на террит. АСП с/с Ботлихский 0.07 га | 2014 | 2015 | 3 | 0,5 | 0.5 | - | 0.1 | 0.1 | - | Строительство завершено, идет выращивание овощей, создано 3 рабочих мест |
| 6. | Строительство теплицы на 9.0 тонн в год ЛПХ Абдулаева А.А. | 0.4 | 0.4 |  | + | + | Зем участок на террит. АСП с/с Ботлихский 0.12 га | 2014 | 2015 | 2 | 0.4 | 0.4 | - | 0.1 | 0.1 | - | Строительство завершено, идет выращивание овощей, создано 2 рабочих мест. |
| 7 | Строительство теплицы На 5.0 тонн в год ЛПХ Абдулаева М.М С.Миарсо | 0.3 | 0.3 | - | + | + | Зем.участок 0.04 га на террит.АСП с. Миарсо | 2015 | 2015 | 2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | Строительство начато |
| 8 | Строительство теплицы на 5.0 т. в год ЛПХ Магомедова М.Н. С.Миарсо | 0.3 | 0.3 | - | + | + | Зем.участок 0.04 га на террит.АСП с. Миарсо | 2015 | 2015 | 2 | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | Строительство начато |
| 9 | Строительство животноводческой мясной репродуктивной фермы Шахмандарова Шамиля Шамиловича КФХ «Абич», 50 тонн мяса в год. с.Анди | 6,0 | 6.0 | - | + | + | Земельный участок 0.6 га на территориис/с Андийский | 2014 | 2015 | 5 | 6.0 | 6.0 | - | 4.0 | 4.0 | - | Строительство завершено, создано 5 рабочих мест |
| 10 | Строительство фермы по откорму МРС на 2000 голов, производство мяса 40.0 тонн в год. Абубакарова Бештов КФХ «Бештов» с.Гагатли | 2.0 | 2.0 | - | + | + | Земельный участок 0.5 га на территории с/с Гагатли | 2014 | 2015 | 8 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 |  | Строительство завершено, создано 8 рабочих мест |
| 11 | Строительство теплицы на на 38 тонн ЛПХ Шамхалова Шамиля Камалудиновича с.Ботлих | 1.2 | 1.2 | - | + | + | Земельный участок 0.01 га на территории с/с Ботлих | 2014 | 2015 | 4 | 1.2 | 1.2 | - | 0.8 | 0.8 |  | Строительство завершено, создано 2 рабочих мест |
| 12 | Строительство теплицы на 30 тонн ЛПХ Гусейнова Муртуза Гусейновича с. Ботлих | 1.7 | 1.7 | - | + | + | Земельный участок 0.06 га на территории с/с Ботлих | 2014 | 2015 | 3 | 1.7 | 1.7 | - | 1.1 | 1.1 |  | Строительство завершено, создано 3 рабочих мест |
| 13 | Строительство теплицы на 40 тонн ЛПХ Абакарова Абумуслима Магомедовича с.Ботлих | 2.0 | 2.0 | - | + | + | Земельный участок 0.045 га на территории с/с Ботлих | 2014 | 2015 | 4 | 2.0 | 2.0 | - | 1.1 | 1.1 |  | Строительство завершено, создано 4 рабочих мест |
| 14 | ЛПХ Магомедова Магомеда Омаровича, Животноводческая мясо-молочная ферма на 100 голов КРС. С.Ботлих | 4.0 | 4.0 |  | + | + | Земельный участок 0.5 га на территории с/с Ботлихский | 2014 | 2015 | 3 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 |  | Идет строительство |
| 15 | Теплица на 20 тонн овощей в год ЛПХ Дибирова Дибира с. Ботлих | 1.0 | 1.0 |  | + | + | Земельный участок 0.06 га на Территории с/с Ботлихский | 2014 | 2015 | 2 | 1.0 | 1.0 | - | 0.5 | 0.5 |  | Строительство завершено, создано 2 рабочих мест |
| 16 | Строительство животноводческой фермы на 100 голов КРС СПК «Иса» Зулумханова Магомеда М в с. Гунха | 3.0 | 3.0 | - | + | + | Земельный участок 0.4 га на территории с/с Андийский | 2014 | 2015 | 3 | 1.0 | 1.0 | - | 0.6 | 0.6 |  | Идет строительство |
| 17 | Строительство теплицы на 60.0 тонн овощей в год Абдулаева Османа Абакаровича в с. Ботлих (Ачабалда) | 6.0 | 6.0 | - | + | + | Земельный участок 0.5 га на территории с/с Ботлихский | 2015 | 2015 | 8 | 2.0 | 2.0 | - | 2.0 | 2.0 |  | Идет строительство, завершен 1 этап , создано 2 рабочих мест, Начато выращивание овощей. |

Глава администрации МР «Ботлихский район»                                                       Л.Балдугов

Исполнитель  Д.Заурбеков             01.12.2014 г  тел. (87271) 2-21-18