***Асфальтирование ул. Угольная с. Ботлих***

***на 15.10.2019г.***

**Объем финансовых средств:** 2 314, 9 млн. рублей

Заказчик: МБУ «УЖКХ» АМР «Ботлихский район»

Подрядчик ООО «Дорстройтех»

Освоено**:** 2 314, 9 млн. рублей (100 %)

За счет средств районного бюджета в сумме 1.9 млн. рублей проложены водопровод и канализация.

Срок сдачи объекта: 1 ноября 2019 г. (по доп. соглашению)

Необходимо проведение публичного мероприятия по сдаче объекта.



