***Благоустройство площади Чирта с. Ботлих***

***на15.10.2019г.***

Объем финансовых средств:7 482, 7 млн. рублей

Заказчик: МБУ «УЖКХ» АМР «Ботлихский район»

Подрядчик ООО «Зилико»

Освоено:0 (0 %)

Фактически работы завершены: на 80 %

Срок сдачи объекта: 1 ноября 2019 г. (по доп. соглашению)



