****

**РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МР «БОТЛИХСКИЙ РАЙОН»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 16.03. 2015 г. №14**

**с. Ботлих**

**О внесении изменения в муниципальную программу**

**«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на**

**период до 2020 года» в МР «Ботлихский район»**

Администрация муниципального района **постановляет:**

1.Внести изменение в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в МР «Ботлихский район», утвержденную постановлением администрации МР «Ботлихский район» от 8.11.2013г. №74, дополнив приложение №2 текстом согласно приложению.

2.Отделу экономики и прогнозирования и ФУ АМР «Ботлихский район» при формировании проекта бюджета района на соответствующий год и плановый период включать данные изменения в перечень программ, подлежащих финансовому обеспечению за счет средств районного бюджета.

**Глава администрации Л. Балдугов**

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

АМР «Ботлихский район»

от 16.03.2015г. №14

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**программных мероприятий по реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»**

**в МР «Ботлихский район»**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Период реализации** | **Объем финансирования-всего, млн. рублей** | **Федеральный бюджет, млн. рублей** | **Республиканский бюджет, млн. рублей** | **Местный бюджет, млн. рублей** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | |
| **1.** | Строительство школы в с. Муни на 420 уч. мест | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  Всего: | 30,0  60,0  50,0  140,0 | 28,0  57,0  48,0  133,0 | -  -  -  - | 2,0  3,0  2,0  7,0 |
| **2.** | Строительство школы в с. Тлох на 420 уч. мест | 2017 г.  2018 г.  2019 г.  Всего: | 30,0  60,0  50,0  140,0 | 28,0  57,0  48,0  133,0 | -  -  -  - | 2,0  3,0  2,0  7,0 |
| **3.** | Строительство школы в Бурукутане с.Алак на 140 уч. мест | 2016 г.  2017 г.  Всего: | 42,0  36,0  80,0 | 40,0  36,0  76,0 | -  -  - | 2,0  2,0  4,0 |
| **4.** | Строительство школы в кутане Айтхан, с. Ашали, на 120 уч. мест | 2017 г.  2018 г.  Всего: | 32,0  38,0  70,0 | 30,0  36,0  66,0 | -  -  - | 2,0  2,0  4,0 |
| **5.** | Строительство ДОУ в с. Анди на 100 мест | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  Всего: | 27,0  40,6  24,4  92,0 | 25,0  38,0  24,4  87,4 | -  -  -  - | 2,0  1,0  1,6  4,6 |
| **6.** | Строительство ДОУ в с. Миарсо на 60 мест | 2017 г.  2018 г.  Всего: | 27,0  32,0  59,0 | -  -  - | 26,0  30,0  56,0 | 1,0  2,0  3,0 |
| **7.** | Строительство ДОУ в с. Алак на 80 мест | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  Всего: | 25,0  34,0  27,0  86,0 | -  -  -  - | 23,8  32,0  25,9  81,7 | 1,2  2,0  1,1  4,3 |
| **8.** | Строительство ДОУ в с. Ортаколо | 2017 г.  2018 г.  Всего: | 27,0  32,0  59,0 | -  -  - | 26,0  30,0  56,0 | 1,0  2,0  3,0 |
| **9.** | Строительство ДОУ в с. Чанко на 40 мест | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 10,0  15,0  25,0 | -  -  - | 9,0  14,0  23,0 | 1,0  1,0  2,0 |
| **10.** | Строительство ДОУ в с. Кванхидатли на 40 мест | 2018г.  2019 г.  Всего: | 10,0  15,0  25,0 | -  -  - | 9,0  14,0  23,0 | 1,0  1,0  2,0 |
| **11.** | Строительство ДОУ в с. Риквани | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 10,0  15,0  25,0 | -  -  - | 9,0  14,0  23,0 | 1,0  1,0  2,0 |
| **12.** | Строительство ДОУ в с. Гагатли на 80 мест | 2018 г.  2019 г  2020г.  Всего: | 25,0  34,0  27,0  86,0 | -  -  -  - | 23,8  32,0  25,9  81,7 | 1,2  2,0  1,1  4,3 |
| **Здравоохранение** | | | | | | |
| **13.** | Строительство ФП в с. Кванхидатли | 2016 г.  2017 г.  Всего: | 3,0  3,0  6,0 | 2,8  2,7  5,5 | - | 0,2  0,3  0,5 |
|  | Строительство ФП в с. Кижани | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 3,0  3,0  6,0 | 2,8  2,7  5,5 | - | 0,2  0,3  0,5 |
| **Физическая культура и спорт** | | | | | | |
| **14.** | Строительство стадиона для мини футбола в с Анди | 2016 г.  2017 г.  Всего: | 2,0  2,0  4,0 | -  -  - | 1,8  1,8  3,6 | 0,2  0,2  0,4 |
| **15.** | Строительство стадиона для мини футбола в с Алак | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 2,0  2,0  4,0 | -  -  - | 1,8  1,8  3,6 | 0,2  0,2  0,4 |
| **16.** | Строительство спорткомплекса в с. Ансалта | 2018 г.  2019 г.  2020 г.  Всего: | 12,0  18,0  15,0  45,0 | -  -  -  - | 11,0  16,0  14,0  41,0 | 1,0  2,0  1,0  4,0 |
| **17.** | Строительство спортзала в  с. Ашали | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 4,0  7,0  11,0 | -  -  - | 3,7  6,7  10,4 | 0,3  0,3  0,6 |
| **Культура** | | | | | | |
| **18.** | Строительство здания для библиотеки в с. Ботлих | 2016 г.  2017 г.  Всего: | 4,0  6,0  10,0 | -  -  - | 3,8  5,7  9,5 | 0,2  0,3  0,5 |
| **19.** | Строительство здания для библиотеки в с. Алак | 2017 г.  2018 г.  Всего: | 3,0  4,0  7,0 | -  -  - | 2,8  3,7  6,5 | 0,2  0,3  0,5 |
| **20.** | Строительство здания для библиотеки в с. Гагатли | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 3,0  4,0  7,0 | -  -  - | 2,8  3,7  6,5 | 0,2  0,3  0,5 |
| **21.** | Строительство здания для библиотеки в с. Миарсо | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **22.** | Строительство здания для библиотеки в с. Чанко | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 1,0  2,0  3,0 | -  -  - | 0,9  1,9  2,8 | 0,1  0,1  0,2 |
| **23.** | Строительство здания для клуба в с. Ашали | 2017 г.  2018 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **24.** | Строительство здания для клуба в с. Ансалта | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 3,0  4,0  7,0 | -  -  - | 2,8  3,7  6,5 | 0,2  0,3  0,5 |
| **25.** | Строительство здания для клуба в с. Гагатли | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **26.** | Строительство здания для клуба в с. Алибеготар | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **27.** | Строительство здания для клуба в с. Кижани | 2018 г.  2019 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **28.** | Строительство здания для клуба в с. Рахата | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **29.** | Строительство здания для клуба в с. Риквани | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **30.** | Строительство здания для клуба в с. Тандо | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **31.** | Строительство здания для клуба в с. Шодрода | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **Обеспечение доступности жилья** | | | | | | |
| **32.** | Улучшение жилищных условий граждан | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  Всего: | 5,4  7,5  5,4  7,5  7,5  33,3 | -  -  -  -  -  - | 5,4  7,5  5,4  7,5  7,5  33,3 | -  -  -  -  -  - |
| **33.** | Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  Всего: | 12,6  17,5  12,6  17,5  17,5  77,7 | -  -  -  -  -  - | 12,6  17,5  12,6  17,5  17,5  77,7 | -  -  -  -  -  - |
| **Газификация** | | | | | | |
| **34.** | Строительство подводящих сетей для газификации Алибеготар, Анхвала, Ст.Артезиан, Чубутла, Джугут, Айитхан, Каплановка, Бурукутан | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  Всего: | 8,0  8,0  8,0  8,0  8,0  40,0 | -  -  -  -  -  - | 7,6  7,6  7,6  7,6  7,6  38,0 | 0,4  0,4  0,4  0,4  0,4  2,0 |
| **Водоснабжение** | | | | | | |
| **35.** | Строительство артезианской скважины - Бурукутан | 2016 г. | 8,5 | - | 8,0 | 0,5 |
| **36.** | Строительство артезианской скважины - Айитхан | 2016 г. | 8,5 | - | 8,0 | 0,5 |
| **37.** | Строительство артезианской скважины - Алибеготар | 2016 г. | 8,5 | - | 8,0 | 0,5 |
| **38.** | Строительство артезианской скважины в с. Каплановка | 2016 г. | 8,5 | - | 8,0 | 0,5 |
| **39.** | Строительство водопровода в  с. Алак | 2016 г.  2017 г.  Всего: | 8,0  8,0  16,0 | -  -  - | 7,5  7,5  15,0 | 0,5  0,5  1,0 |
| **40.** | Строительство водопровода в  с. Кванхидатли | 2016 г.  2017 г.  Всего: | 8,0  8,0  16,0 | -  -  - | 7,5  7,5  15,0 | 0,5  0,5  1,0 |
| **41.** | Строительство водопровода в  с. Инхело | 2016г.  2017г.  Всего: | 8,0  8,0  16,0 | -  -  - | 7,5  7,5  15,0 | 0,5  0,5  1,0 |
| **Автомобильные дороги** | | | | | | |
| **42.** | Асфальтирование дороги Ботлих-Рущуха | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  Всего: | 250,0  400,0  350,0  1000,0 | -  -  -  - | 237,5  380,0  332,5  950,0 | 12,5  20,0  17,5  50,0 |
| **Электроснабжение** | | | | | | |
| **43.** | Капитальный ремонт линий электропередач на территории района, 35 км. | 2018 г.  2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  2,0  7,0 | -  -  -  - | 1,9  2,7  1,9  6,5 | 0,1  0,3  0,1  0,5 |
| **44.** | Реконструкция внутрисельских линий электропередач, 50 км | 2019 г.  2020 г.  Всего: | 2,0  3,0  5,0 | -  -  - | 1,9  2,8  4,7 | 0,1  0,2  0,3 |
| **Экология, природопользование** | | | | | | |
| **45.** | Обустройство санитарно-защитной зоны вокруг водохранилища «Аркула» в  с. Ботлих | 2016 г. | 2,7 | - | 2,5 | 0,2 |
| **46.** | Строительство канализационной сети и очистных сооружений на 1500 куб/м в с. Ботлих | 2016 г.  2017 г.  2018 г.  Всего: | 11,0  14,0  14,0  39,0 | -  -  -  - | 10,4  13,3  13,3  37,0 | 0,6  0,7  0,7  2,0 |
| **47.** | Строительство рынка в с. Ботлих на 1000 мест | 2017 г.  2018 г.  Всего: | 2,0  2,0  4,0 | -  -  - | 1,9  1,9  3,8 | 0,1  0,1  0,2 |