Приложение №1 к письму Минсельхозпрода РД от 3 июня 2014 года №10-1 -2/10

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективный агропромышленный

комплекс» в Ботлихском  районе за 7 мес.2014 г.

| № № п/п | 1. Наименование инвестпроекта, реализуемого на территории муниципального образования; 2. Инициатор проекта; З.Ответственный за реализацию инвестпроекта; 4. Место регистрации инвестпроекта; 5. Место фактического нахождения | Планируемый объем инвестиций, млн. руб. | Уровень готовности инвестпроекта | Планируется создать рабочих мест, чел. | Всего вложено средств, млн. руб. | В т.ч. вложено средств в от четном месяце, млн. руб. | Краткое описание выполненных работ в отчетном месяце |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств | Наличие бизнес- плана + - | Наличие ПСД + - | Наличие инвестиционной площадки и ее описание | Начало реализации (число, месяц, год) | Завершенение, план (число, месяц, год) |  | ВСЕГО: | В т.ч. собственных средств | В т.ч. привлекаемых средств | ВСЕГО: | В т.ч. привлекаемых средств | В т.ч. привлекаемых средств |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Строительство птицефермы на 16.0 т.гол КФХ «Шериф». Гаджиев Ш.А. с.Алак Ботлихский р-н. Бабаюртовская зона отгонного животноводства | 18.0 | 18.0 | - | + | + | Зем. участок на террит СПК «Алакский» , 3 га | 2013 | 2016 | 18 | 6,5 | 6,5 | - | 0.5 | 0.5 | - | Строительство основного корпуса |
| 2. | Строительство птицефермы на 11.0 т.гол СПК «Хъараб» Абдулазизова З. с.Ансалта Ботлихский р-н с. Ансалта Ботлихский р-н | 12.0 | 12.0 | - | + | + | Зем. участок на террит АСП с/с Ансалта, 1.5 га | 2013 | 2017 | 12 | 4.3 | 4.3 |  | 0.3 | 0.3 |  | Строительство основного корпуса |
| 3. | Строительство птицефермы на 3.0 т. голов КФХ «Заман» Гаирбеков Г Р с.Анди Ботлихский р-н с.Анди Ботлихский р-н | 9.0 | 9.0 | - | + | + | Зем. участок на терр. АСП с/с Анди 0.2 га | 2013 | 2015 | 9 | 2.1 | 2.1 | - | 0.1 | 0.1 |  | Строительство основного корпуса |
| 4. | Строительство малогаба- ритной теплицы на 15 т.в год ЛПХ Абдулаева Х.А с.Ботлих Ботлихский р-н. с.Ботлих Ботлихский р-н | 0.7 | 0.7 | 0.2 | + | + | Зем. уч.на терр. АСП с/с Ботлихский | 2014 | 2015 | 4 | 0.2 | 0.2 | - | 0,1 | 0,1 | - | Строительство |
| 5. | Строительство теплицы на 20.0 тонн в год ЛПХ Магомаева М.М с.Ботлих с. Ботлих | 0.5 | 0.5 | 0.2 | + | + | Зем участок на террит. АСП с/с Ботлихский | 2014 | 2015 | 3 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | Строительство |
| 6. | Строительство теплицы на 9.0 тонн в год ЛПХ Абдулаева А.А. | 0.4 | 0.4 | 0.2 | + | + | Зем участок на террит. АСП с/с Ботлихский | 2014 | 2015 | 2 | 0.2 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | Строительство |

Глава администрации МР «Ботлихский район»                                                       Л.Балдугов

Исполнитель  Д.Заурбеков             08.07.2014 г  тел. (87271) 2-21-18